**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 11/11/2020 HORA: 12:00 pm PROYECTO/MODULO: Sprint 3**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Realizar entregas compromisos adquiridos

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión se dio inicio a las 12:00 pm y cada uno de los integrantes realizo las entregas respectivas a sus compromisos adquiridas en la reunión del día 10/11/2020, así como la continuación de las mismas por parte del integrante Maicol Páez.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Finalizar Documento de pruebas, realizar los 3 primeros módulos del manual de usuarios | Daniela Valderrama | 10/11/2020 | Terminado |
| conexión Front y Back | Nicolás González | 10/11/2020 | Terminado |
| Desarrollo servicios modulo novedades | Maicol Páez | 10/11/2020 | En proceso |
| Finalizar servicios modulo ambientes | Juan José Ortiz | 10/11/2020 | Terminado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |