**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 17/11/2020 HORA: 1:00 pm PROYECTO/MODULO: Sprint 3**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Entrega avances propuestos según compromisos adquiridos la reunión del día 12/11/2020

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión se dio inicio a las 1:00 pm con la ausencia del integrante Nicolás del cual se desconoce los avances que ha realizado así, como se evidencia la falta de entrega de los compromisos adquiridos el día viernes 12/11/2020, los integrantes Daniela y Maicol siguen trabajando en las HU planeados igual que el compañero Juan José.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Servicios HU 9, HU 12, HU 13 | Daniela Valderrama | 16/11/2020 | En proceso |
| Finalizar interfaces responsive  Y probar servicio de autenticación | Nicolás González | 16/11/2020 | En proceso |
| Servicios HU 2, HU 10, HU 11 | Maicol Páez | 16/11/2020 | En proceso |
| Continuar servicios requeridos | Juan José Ortiz | 16/11/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |