**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 23/11/2020 HORA: 9:30 am PROYECTO/MODULO: Sprint 4**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Entrega avances propuestos según compromisos adquiridos la reunión del día 20/11/2020
* Asignación video promocional de la aplicación

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión se dio inicio a las 9:30 cada uno de los integrantes realizo las entregas de los compromisos adquiridos, se socializo y determino que el integrante Maicol sería el responsable de realizar el video promocional de la aplicación, también se realizaron sugerencias sobre los detalles finales de las interfaces y finalmente se realizó la nueva asignación de compromisos para la semana.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Servicios HU 16 | Daniela Valderrama | 24/11/2020 | En proceso |
| Implementación tablas interfaces, ensayar servicios front y back | Nicolás González | 26/11/2020 | En proceso |
| Finalizar interfaces | Maicol Páez | 25/11/2020 | En proceso |
| Unir el proyecto de servicios web con proyecto jpa, | Juan José Ortiz | 24/11/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |