**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 24/11/2020 HORA: 1:00 am PROYECTO/MODULO: Sprint 4**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Socialización tareas realizadas y asignación nuevos compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión se dio inicio a la 1:00 pm los integrantes Juan y Daniela realizaron entregas de los servicios back y la unión del proyecto para finalizar el back, el integrante Nicolás soluciono problemas referentes al front, el integrante Maicol socializo información sobre lo que debería llevar el video promocional y finalmente se asignaron nuevos compromisos.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Servicios HU 16 | Daniela Valderrama | 24/11/2020 | Finalizado |
| Modificar documentos manual de usuario, manual de configuración de base de datos, informe general del sistema (Diagrama de clases) | Daniela Valderrama | 27/11/2020 | En proceso |
| Implementación tablas interfaces, ensayar servicios front y back | Nicolás González | 26/11/2020 | En proceso |
| Finalizar interfaces, desarrollo video promocional | Maicol Páez | 25/11/2020 | En proceso |
| Unir el proyecto de servicios web con proyecto jpa | Juan José Ortiz | 24/11/2020 | Finalizado |
| Modificar almacenamiento de la fecha en el back | Juan José Ortiz | 25/11/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |