**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 27/11/2020 HORA: 10:00 am PROYECTO/MODULO: Sprint 4**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Socialización tareas realizadas y asignación nuevos compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión se dio inicio a la 10:00 am y se dio seguimiento a las tareas asignadas para la semana y se asignaron nuevos compromisos

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Modificar documentos manual de usuario, manual de configuración de base de datos, informe general del sistema (Diagrama de clases) | Daniela Valderrama | 30/11/2020 | En proceso |
| Implementación tablas interfaces, ensayar servicios front y back | Nicolás González | 30/11/2020 | En proceso |
| Finalizar interfaces, desarrollo video promocional, presentación proyecto | Maicol Páez | 30/11/2020 | En proceso |
| Alojar proyecto backend y base de datos del proyecto en heroku | Juan José Ortiz | 30/11/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |