**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 30/11/2020 HORA: 9:30 am PROYECTO/MODULO: Sprint 5**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Finalización Sprint 4, inicio Sprint 5
* Socialización tareas realizadas y asignación nuevos compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inició a las 9:30 am se comentaron algunas dificultades con el servicio de actualizar contraseña y envió de correo, el integrante Maicol envió pantallazos de las interfaces del módulo de instructor y en el transcurso de la mañana enviara finalmente los pantallazos de los módulos de instructor y guarda, finalmente se asignaron nuevos compromisos.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Insertar pantallazos manual de usuario y modificar informe general del sistema (Diagrama de clases) | Daniela Valderrama | 2/12/2020 | En proceso |
| Modificar servicios actualizar contraseña usuario y envió de correo | Nicolás González | 2/12/2020 | En proceso |
| Presentación final proyecto, desarrollo video promocional | Maicol Páez | 2/12/2020 | En proceso |
| Modificar servicios actualizar contraseña usuario y envió de correo | Juan José Ortiz | 2/12/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |