**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 03/11/2020 HORA: 10:00 am PROYECTO/MODULO: Sprint 2**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Revisión de tareas, avances y contratiempos en las tareas asignadas a cada uno de los integrantes
* Revisión actualización de repositorios en GitHub
* Asignación tareas a desarrollar

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inicio a las 10 am en punto y se inició con los contratiempos que se presentaron en GitHub para modificar el repositorio del proyecto java, el cual tras una hora de intentar actualizar los repositorios no se logró realizar ninguna actualización de los mismos, a continuación, se presentaron los servicios finalizados por cada integrante y finalmente se acordó sobre la conexión entre Font y Back preguntarle a los instructores German Angarita y Cristian Henao sobre cómo realizar este procedimiento ya tras dos semanas de intentos no se ha podido realizar esta tarea fundamental para el proyecto y por la cual se ha retrasado las tareas asignadas en el cronograma como la prueba de los servicios creados en java con las interfaces creadas en angular y poder diligenciar el documento de pruebas. Finalmente se acordó terminar con las tareas pendientes esta semana.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Desarrollo servicio registro usuarios, servicio para actualizar información perfil del usuario y servicio para activar e inactivar cuenta de usuarios | Daniela Valderrama | 30/10/2020 | Terminado |
| Creación mensajería Angular | Nicolás González | 5/11/2020 | Terminado |
| Desarrollo servicios consultar lista de usuarios. | Maicol Páez | 20/10/2020 | Terminado |
| Creación de relaciones base de datos y jpa, creación servicios registro de ambiente y consulta de ambientes | Juan José Ortiz | 31/10/2020 | Terminado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Maicol Páez | Maicol Páez |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |