**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 04/11/2020 HORA: 5:00 pm PROYECTO/MODULO: Sprint 2**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Revisión avances historias de usuario java
* Revisión avances cronograma
* Revisión avances mensajería angular
* Asignación tareas a desarrollar

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inicio a las 5:10 pm el integrante Nicolás presento los avances en la mensajería desarrollada en angular, posteriormente se revisó las tareas signadas en el cronograma de trabajo, las cuales se encuentran al día, seguidamente el integrante Juan José presento algunas dudas sobre la información almacenada en base de datos para el registro del id del ambiente el cual se deicidio de acuerdo a todos los integrantes del grupo que el id del ambiente seria su respectivo número, finalmente se asignaron las nuevas tareas para el resto de la semana.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Finalizar Documento de pruebas, realizar los 3 primeros módulos del manual de usuarios | Daniela Valderrama | 11/11/2020 | En proceso |
| modificar interfaces agregando tablas y formularios reactivos, además continuar con la conexión Front y Back | Nicolás González | 6/11/2020 | En proceso |
| Desarrollo servicios modulo novedades | Maicol Páez | 6/11/2020 | En proceso |
| Finalizar servicios modulo ambientes | Juan José Ortiz | 6/11/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |