**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 04/11/2020 HORA: 5:00 pm PROYECTO/MODULO: Sprint 2**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Socialización avances historias de usuario java
* Revisión avances tareas angular
* Revisión tareas asignadas para la semana

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inicio a las 8:50 am el integrante Nicolás socializo algunos problemas que tuvo con el despliegue del proyecto en angular ya que en la parte del nav se desaparecían algunos componentes y la mensajería desarrollada en angular esta lista, posteriormente se revisó los avances de las tareas asignadas el día 4/11/2020 para las cuales no se han evidenciado problemas y siguen en desarrollo por lo cual se amplió fecha de entrega de las mismas ya que el tiempo que se había asignado fue muy corto.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Finalizar Documento de pruebas, realizar los 3 primeros módulos del manual de usuarios | Daniela Valderrama | 10/11/2020 | En proceso |
| Modificar interfaces agregando tablas y formularios reactivos, además continuar con la conexión Front y Back | Nicolás González | 10/11/2020 | En proceso |
| Desarrollo servicios modulo novedades | Maicol Páez | 10/11/2020 | En proceso |
| Finalizar servicios modulo ambientes | Juan José Ortiz | 10/11/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |