**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 19/10/2020 HORA: 12:00 pm PROYECTO/MODULO: Sprint 2**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Contextualización situación actual del proyecto
* Asignación tareas a desarrollar

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inicio a las 12 en punto y se inició socializando el desarrollo de las interfaces en angular, seguidamente se habló de las tareas pendientes de los demás resultados de aprendizaje y finalmente se asignaron las actividades a realizar para la primera semana del sprint y se acordó que la próxima reunión será el 22/10/2020

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Desarrollo módulo Login | Daniela Valderrama | 21/10/2020 | En proceso |
| Creación guards y perfeccionamiento interfaces | Nicolás González | 22/10/2020 | En proceso |
| Finalización documento manual técnico de configuración | Maicol Páez | 20/10/2020 | En proceso |
| Realización guías servicios web | Juan José Ortiz | 19/10/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Maicol Páez | Maicol Páez |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |