**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 29/10/2020 HORA: 10:00 am PROYECTO/MODULO: Sprint 2**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Revisión de tareas, avances y contratiempos en las tareas asignadas a cada uno de los integrantes
* Asignación tareas a desarrollar

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inicio a las 10 am en punto y se inició con los contratiempos que se presentaron en GitHub para modificar el repositorio del proyecto java a continuación se presentaron los avances en cuanto a servicio y codificación de conexión a base de datos y finalmente se asignaron las tareas a realizar para cada integrante.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Desarrollo servicio registro usuarios, servicio para actualizar información perfil del usuario y servicio para activar e inactivar cuenta de usuarios | Daniela Valderrama | 30/10/2020 | En proceso |
| Creación mensajería Angular | Nicolás González | 5/11/2020 | En proceso |
| Desarrollo servicios consultar lista de usuarios. | Maicol Páez | 20/10/2020 | En proceso |
| Creación de relaciones base de datos y jpa, creación servicios registro de ambiente y consulta de ambientes | Juan José Ortiz | 31/10/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Maicol Páez | Maicol Páez |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |