**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 30/11/2020 HORA: 9:30 am PROYECTO/MODULO: Sprint 5**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Entrega de tareas realizadas y asignación nuevos compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inició a las 9:30 am con la entrega de las actividades y tareas realizadas, seguidamente se planteó subir el proyecto fronted a GitHub para su posterior descarga ya que no se ha logrado subir a heroku, además se socializo la temática del video promocional del proyecto y finalmente se asignaron nuevos compromisos

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Insertar pantallazos manual de usuario y modificar informe general del sistema (Diagrama de clases) | Daniela Valderrama | 2/12/2020 | Finalizado |
| Actualizar Presentación proyecto Final | Daniela Valderrama | 4/12/2020 | En proceso |
| Modificar servicios actualizar contraseña usuario y envió de correo | Nicolás González | 2/12/2020 | Finalizado |
| Subir proyecto frontend a heroku | Nicolás González | 4/12/2020 | En proceso |
| Finalizar video promocional | Maicol Páez | 4/12/2020 | En proceso |
| Modificar servicios actualizar contraseña usuario y envió de correo | Juan José Ortiz | 2/12/2020 | Finalizado |
| Verificar funcionamiento del sistema (Frontend y Backend) | Juan José Ortiz | 4/12/2020 | Finalizado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |