**MOTIVO DE LA REUNION:**

**FECHA: 30/11/2020 HORA: 9:00 am PROYECTO/MODULO: Sprint 5**

**LUGAR:** meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Nicolás González | Diseñador |
| Maicol Páez | Tester |
| Juan José Ortiz | Desarrollador |
| Daniela Valderrama | Analista |

**ORDEN DEL DIA:**

* Asignación nuevos compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

La reunión inició a las 9:00 con la presentación del proyecto terminado, se socializo y repartió los temas para la presentación final, después se revisó nuevamente el documento de plan de pruebas, se pactó realizar el primer simulacro de presentación el sábado 5/12/2020 a las 7:00 pm y finalmente se asignaron los compromisos para la otra semana.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Actualizar Documento plan de pruebas y modificar documento manual de usuario | Daniela Valderrama | En proceso | En proceso |
| Modificar servicio generación PDF y actualizar mensajes de confirmación, alertas, advertencias, errores, en las interfaces de acuerdo al documento de plan de pruebas | Nicolás González | 7/12/2020 | En proceso |
| Subir proyecto frontend a heroku | Nicolás González | 7/12/2020 | En proceso |
| Finalizar video promocional | Maicol Páez | 7/12/2020 | En proceso |
| Verificar funcionamiento del sistema (Frontend y Backend), realizar pruebas planteadas en el documento de plan de pruebas | Juan José Ortiz | 7/12/2020 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma : |
| Daniela Valderrama | Daniela Valderrama |
| Nicolás González | Nicolás González |
| Juan José Ortiz | Juan José Ortiz |
| Maicol Páez | Maicol Páez |